|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID Hist** | **Tarefa a ser desenvolvida** | **Estimativa** | **Tempo gasto** |
| 0 | Criar banco de dados | 1:30 horas |  |
| 0 | Escolha/desenvolvimento de layout | 1:30 horas |  |
| 1 | Criar tabelas e relações no banco para os dentistas | 30 min |  |
| 1 | Planejar o layout do formulário de cadastros de pacientes | 30 min |  |
| 1 | Criar tela para formulário de cadastro de novos dentistas | 30 min |  |
| 1 | Desenvolver/executar casos de testes para o cadastro de dentistas | 30 min |  |
| 2 | Montagem do layout da página de edição | 20 min |  |
| 2 | Criar tela para gerenciamento/exclusão de dentistas | 40 min |  |
| 2 | Desenvolver mecanismos de proteção necessários para garantir a integridade dos registros | 40 min |  |
| 2 | Desenvolver/executar casos de testes para o gerenciamento dos registros de dentistas | 30 min |  |
| 3 | Criar tabelas e relações no banco para os pacientes | 30 min |  |
| 3 | Planejar o layout do formulário de cadastros de pacientes | 20 min |  |
| 3 | Cria formulário de cadastro de pacientes | 30 min |  |
| 3 | Desenvolver/executar casos de testes para o cadastro de pacientes | 30 min |  |
| 4 | Criar tabelas e relações no banco para as secretárias |  |  |
| 4 | Planejar o layout do formulário de cadastros de secretárias |  |  |
| 4 | Criar tela para formulário de cadastro de novas secretárias |  |  |
| 4 | Desenvolver/executar casos de testes para o cadastro de secretarias |  |  |

**OdontoEasy**

Guilherme Bizzani, Rodrigo Levinski, Wagner O. Bender.

Nesta primeira Sprint serão desenvolvidas as seguintes histórias de usuário:

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **História de usuário** |
| 1 | Como dono do sistema, quero cadastrar novos dentistas, para caso tenha novas contratações estes possam ter acesso às funcionalidades. |
| 2 | Como dono do sistema, quero excluir usuários dentistas, para caso tenham demissões estes percam acesso ao sistema. |
| 3 | Como secretária ou dentista, quero cadastrar novos pacientes, para manter suas informações. |
| 4 | Como dentista, quero cadastrar novas secretárias, para quando for necessário a contratação de uma nova secretária. |

Informações para os desenvolvedores.

Serão utilizadas as seguintes ferramentas para desenvolvimento.

<https://moqups.com/> Uma interface web para criação de projetos de paginas

DB Designer Programa para parametrização e criação da estrutura do banco de dados.